ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Голосовой мессенджер — десктопное приложение

Версия 1.0  ·  2026

# 1. Общее описание проекта

Разрабатывается нативное кросс-платформенное десктопное приложение для голосовой связи, текстового общения и трансляции экрана в рамках серверов/сообществ. Приложение реализуется по модели Discord/TeamSpeak: пользователи создают серверы, внутри которых существуют текстовые и голосовые каналы с системой ролей и прав доступа.

## 1.1 Целевая платформа

- Windows 10/11 (x64)

- Linux (Ubuntu 22.04+, Debian 12+, Arch)

- macOS 12+ (Intel + Apple Silicon)

## 1.2 Технологический стек

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Язык — сервер | Rust (рекомендуется) / C++ |
| Язык — клиент | Rust + egui / Tauri (WebView UI) |
| Транспорт голоса | WebRTC / UDP с OPUS кодеком |
| Транспорт данных | WebSocket (TLS) |
| База данных | PostgreSQL (сервер), SQLite (клиент) |
| Аудио I/O | cpal (кросс-платформенно) |
| Аутентификация | JWT + bcrypt / argon2 |

# 2. Архитектура системы

Система состоит из двух независимых компонентов: серверного приложения и клиентского приложения. Клиент подключается к серверу через WebSocket для управляющего трафика и через WebRTC/UDP для медиа-потоков.

## 2.1 Серверный компонент

- Signaling-сервер (WebSocket): управление состоянием каналов, сообщениями, ролями

- Voice relay: SFU (Selective Forwarding Unit) для маршрутизации аудио/видео между участниками

- REST API: регистрация, аутентификация, управление серверами/каналами

- Хранилище файлов: локальное или S3-совместимое (для вложений и медиа)

## 2.2 Клиентский компонент

- GUI приложение: нативное окно, кросс-платформенный рендеринг

- Аудио-подсистема: захват микрофона, воспроизведение, VAD (Voice Activity Detection)

- Захват экрана: нативный screen capture API для каждой ОС

- Локальный кэш: SQLite для истории сообщений и метаданных

# 3. Функциональные требования

## 3.1 Система аккаунтов

- Регистрация по логин/email + пароль

- Вход с выдачей JWT access + refresh токенов

- Смена пароля, username, аватара

- Статус пользователя: онлайн / не беспокоить / отошёл / невидимый

## 3.2 Серверы (сообщества)

- Создание сервера — владелец получает полные права

- Инвайт-ссылки с опциональным сроком действия и лимитом использований

- Иконка сервера, название, описание

- Список участников с отображением ролей и статусов

## 3.3 Голосовые каналы (VoIP)

- Вход/выход в канал по клику

- Передача голоса через UDP + OPUS кодек (кодировка 48kHz, настраиваемый битрейт)

- Push-to-Talk (PTT) и Voice Activity Detection (VAD) — выбор пользователем

- Управление устройствами: выбор микрофона, динамика/наушников

- Индивидуальная регулировка громкости участников

- Mute себя / deafen (заглушить весь канал)

- Отображение активных говорящих (highlight по VAD)

- Лимит участников на канале (задаётся администратором)

## 3.4 Стриминг экрана

- Захват всего экрана или конкретного окна

- Трансляция видео в голосовой канал (участники могут смотреть)

- Настройка разрешения и FPS (360p/720p/1080p, 15/30/60 fps)

- Один активный стример на канал в MVP

- Аудио рабочего стола опционально (Windows/Mac через WASAPI/CoreAudio)

## 3.5 Текстовый чат

- Текстовые каналы внутри сервера (markdown-форматирование: bold, italic, code, codeblock)

- Отправка, редактирование, удаление сообщений

- История сообщений с пагинацией (lazy load при скролле вверх)

- Упоминания @пользователь и @роль с уведомлением

- Реакции на сообщения (emoji)

- Ответы (reply) на конкретное сообщение с превью

## 3.6 Файлы и медиа

- Прикрепление файлов к сообщениям (лимит: 25 МБ на файл, настраивается)

- Превью изображений inline в чате (JPEG, PNG, GIF, WebP)

- Превью видео с миниатюрой

- Прогресс-бар загрузки/выгрузки файла

- Кликабельные ссылки с генерацией Open Graph превью

## 3.7 Роли и права доступа

Каждый сервер имеет систему ролей. Роли назначаются участникам администратором.

| Право | Описание |
| --- | --- |
| ADMINISTRATOR | Полный контроль над сервером |
| MANAGE_CHANNELS | Создание/удаление/редактирование каналов |
| MANAGE_ROLES | Управление ролями (ниже своей позиции) |
| MANAGE_MEMBERS | Кик, мут, таймаут участников |
| SEND_MESSAGES | Отправка сообщений в текстовых каналах |
| ATTACH_FILES | Прикрепление файлов и медиа |
| CONNECT_VOICE | Вход в голосовые каналы |
| STREAM_SCREEN | Трансляция экрана |
| MUTE_MEMBERS | Принудительный мут участников в голосе |
| BAN_MEMBERS | Бан с возможностью удаления сообщений |

Права задаются на уровне роли и могут быть переопределены на уровне конкретного канала (allow/deny override).

# 4. Нефункциональные требования

## 4.1 Производительность

- Задержка голосового потока (end-to-end): не более 150 мс в пределах одного региона

- Использование CPU при голосовом звонке (2-4 участника): не более 5% на современном CPU

- Время запуска клиента: не более 3 секунд до готового UI

- Потребление памяти клиентом в покое: не более 150 МБ RAM

## 4.2 Надёжность

- Автоматическое переподключение при разрыве соединения (exponential backoff)

- Локальный кэш сообщений — чтение истории доступно offline

- Graceful shutdown сервера с уведомлением всех клиентов

## 4.3 Безопасность

- Все соединения через TLS 1.3

- Пароли хранятся только в виде argon2 хэшей

- JWT токены с коротким TTL (15 мин) + refresh rotation

- Rate limiting на API эндпоинтах (против брутфорса и спама)

- Валидация и санитизация всего пользовательского контента

## 4.4 Масштабируемость (с прицелом на будущее)

- Серверный компонент должен поддерживать горизонтальное масштабирование

- Архитектура SFU позволит добавить несколько медиа-серверов без рефакторинга клиента

- База данных с поддержкой репликации (PostgreSQL)

# 5. Структура проекта

## 5.1 Репозитории

- voicechat-server — серверный Rust/C++ проект (signaling + SFU + REST API)

- voicechat-client — клиентский проект (GUI + аудио-подсистема)

- voicechat-proto — общие protobuf/MessagePack схемы сообщений

## 5.2 Структура сервера

server/
├── src/
│   ├── api/          # REST эндпоинты
│   ├── ws/           # WebSocket хендлеры
│   ├── voice/        # SFU / медиа маршрутизация
│   ├── db/           # Модели и миграции
│   ├── auth/         # JWT, session
│   └── config.rs     # Конфиг из ENV
├── migrations/
├── Cargo.toml
└── Dockerfile

# 6. Этапы разработки (Roadmap)

| Этап | Срок (ориентир) | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 — Foundation | Месяц 1-2 | Аутентификация, базовая структура серверов/каналов, WebSocket-протокол, скелет GUI |
| 2 — Voice MVP | Месяц 2-3 | Голосовые каналы (WebRTC/OPUS), VAD, PTT, выбор устройств, базовый SFU |
| 3 — Text & Files | Месяц 3-4 | Текстовый чат, markdown, реакции, загрузка файлов, превью медиа |
| 4 — Roles | Месяц 4-5 | Система ролей и прав, channel overrides, модерация (кик/бан/мут) |
| 5 — Screen Share | Месяц 5-6 | Захват экрана/окна, трансляция в канал, настройки качества |
| 6 — Polish | Месяц 6-7 | UX-полировка, нотификации, настройки аудио, упаковка (installer/AppImage/DMG) |

# 7. Протокол обмена данными

## 7.1 WebSocket — управляющие сообщения

Все сообщения передаются в формате JSON (или MessagePack для оптимизации). Каждое сообщение содержит поле op (opcode) и d (data).

| Opcode | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| HELLO | Server → Client | Параметры подключения, heartbeat_interval |
| IDENTIFY | Client → Server | JWT токен для аутентификации WS-сессии |
| READY | Server → Client | Полный дамп состояния: серверы, каналы, участники |
| MESSAGE_CREATE | Server → Client | Новое сообщение в канале |
| VOICE_STATE_UPDATE | Двунаправленный | Вход/выход из голосового канала |
| VOICE_SERVER_UPDATE | Server → Client | Адрес и токен голосового сервера (SFU) |
| PRESENCE_UPDATE | Server → Client | Смена статуса участника |
| HEARTBEAT | Двунаправленный | Keep-alive пинг с sequence number |

## 7.2 REST API — основные эндпоинты

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Регистрация |
| POST | /auth/login | Вход, выдача токенов |
| POST | /auth/refresh | Обновление access токена |
| GET | /servers/{id} | Данные сервера |
| POST | /servers | Создание сервера |
| GET | /channels/{id}/messages | История сообщений (пагинация) |
| POST | /channels/{id}/messages | Отправка сообщения |
| POST | /channels/{id}/attachments | Загрузка файла (multipart) |
| GET | /invites/{code} | Инфо об инвайте |
| POST | /invites/{code}/join | Вступление по инвайту |

# 8. Что НЕ входит в v1.0 (MVP)

- Видеозвонки (только голос + стриминг экрана)

- Прямые сообщения (DM) между пользователями

- Мобильный клиент (iOS / Android)

- Браузерный клиент

- Боты и API для сторонних разработчиков

- Встроенная монетизация / подписки

- Голосовые эффекты и обработка (шумоподавление — опционально через RNNoise)

# 9. Открытые вопросы для принятия решения

- Self-hosted или SaaS? Будет ли центральный сервер от разработчика, или каждый разворачивает своё?

- GUI фреймворк: Tauri (WebView + HTML/CSS) для быстрого UI vs egui (нативный Rust, меньше зависимостей)?

- SFU: писать свой минимальный SFU на Rust или использовать готовый (mediasoup, livekit)?

- Кодек видео для стриминга: VP8/VP9 (WebRTC) или H264 (лучше на GPU)?

- Шифрование E2E для голоса в будущем: SRTP достаточно или нужен DTLS-SRTP с per-user ключами?

Документ актуален на момент старта проекта и будет обновляться по мере принятия архитектурных решений.